衢州学院

基础设施零星维修定点采购项目

（后勤处）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2020年8月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………17

第五章  评标办法及开标程序……………………………21

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………24

第一章  招标公告

根据工作需要，经市财政局审批，现就衢州学院基础设施零星维修定点采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2020-35

二、项目名称：基础设施零星维修定点采购项目

三、项目概况

确定学校基础设施零星维修定点供应商1家。项目叁年一招，合同一年一签，第一次合同服务期限壹年，具体以合同起讫时间为准，服务期满后，如供应商提供的项目完成质量及服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由相关部门提出，经学校按规定审批同意，签订第二次（第二年）及第三次（第三年）合同。

四、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业总承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证的企业。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.该项目专门面向中小微企业。

5.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 递交投标文件截止及开标时间：2020年8月26日9:00（北京时间）

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

八、开标地点

开标地点：衢州学院开标室（行政楼121室）。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：柴老师，联系电话：0570-8020420）纪检监察室（联系人：王老师，联系电话：0570-8028690）提出质疑；投标人对衢州学院采购管理办公室、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；联系电话0570-8757615）。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购中心、后勤处负责解释。

十四、联系方式

1.采购人名称：衢州学院

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

采购中心联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：章老师，电话： 13567040003。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：徐先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购中心

2020年8月5日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的维修、维护、施工、安装以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（八）信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。

5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）特别说明

1.提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编写

- （一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

6.《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

7.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

8.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

9.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

10.电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.投标函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的企业营业执照扫描件 |  | 1-3 |
| ▲3.有效的企业安全生产许可证扫描件 |  | 1-4 |
| ▲4.有效的企业资质证书扫描件 |  | 1-5 |
| ▲5.法定代表人授权委托书 | 格式三 | 1-6 |
| 6.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-7 |
| 7.被授权人身份证扫描件 |  | 1-8 |
| 8.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-9 |

2.商务技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.项目实施方案 |  | 2-2 |
| 2.采购要求响应承诺（针对第三章采购内容及要求进行响应） |  | 2-3 |
| 3.紧急抢修承诺书 | 格式四 | 2-4 |
| ▲4.工程质量保证和服务承诺书 | 格式五 | 2-5 |
| 5.对定点维保工程的特别承诺书 | 格式六 | 2-6 |
| 6.本项目施工现场的工程技术、管理人员汇总表 | 格式七 | 2-7 |
| 7.提供针对招标人维修项目投入的各级各类专业人员的相关证书复印件，以及2020年3月以来社保缴纳证明材料。 |  | 2-8 |
| 8.同类项目实施情况一览表：2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来在学校施工类定点维修项目的实施情况。 | 格式八 | 2-9 |
| 9.2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来在学校施工类定点维修项目的业主服务满意度情况。 |  | 2-10 |
| 10. 投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| ▲开标一览表。按折扣率进行报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 | 格式九 | 3-2 |

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、包装运输、送货、保险，以及安装、调试、培训、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见等一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲3.法定代表人授权委托书、报价文件必须按照格式规定加盖CA章。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- 投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.不具备招标文件规定资格要求；

2.投标文件未有效授权的；

3.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4.资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

5.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.提供虚假材料谋取中标的；

9.投标人串通投标的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的。

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（二）评标委员会

1.评标委员会按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州学院专家库中随机抽取。

2.评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等，并进行评审。

（三）评标

1.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

2.投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告。

(四) 算术错误将按以下方法更正

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为10万元人民币。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国农业银行衢州分行营业部；账号：19799901040017224。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

八、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

九、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

采购中心联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：叶老师，电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：章老师，电话：13567040003。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

1.确定基础设施零星维修定点供应商1家。项目叁年一招，合同一年一签，第一次合同服务期限壹年，具体以合同起讫时间为准，服务期满后，如供应商提供的项目完成质量及服务完全符合校方要求，且未出现违规违纪行为，由相关部门提出，经学校按规定审批同意，签订第二次（第二年）及第三次（第三年）合同。

2.基础设施零星维修项目是指预算在单次单项维修材料费用200元以上或单次单项维修人工费（含机械）2000元以上，总预算在40000元以内（含40000元）范畴内的基建维修项目和预算在100000元（不含）以内的大型检查活动整改项目，水、电等应急抢险项目。

3. 单个项目前期预算价和最终决算价的确定：项目经现场踏勘，工程量确认后，由后勤管理处编制项目预算。最终的项目结算金额按项目审定决算价乘以投标所报折扣率计算，项目审定决算按《衢州学院修缮工程项目审计实施办法》衢院[2017]36号执行。

4.定点单位必须签订校内施工安全协议，严格遵守校内施工纪律，服从后勤处管理人员管理。如有违反，按安全协议相关条款严肃处理。

5.定点单位必须在每个项目通过竣工验收后30天内提交完整的送审材料，如因施工单位原因逾期未交的，则视作违约。

6.工程保修期：按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

7.基础设施零星维修项目涉及基建、水、电，施工企业和人员必须有相应资质，并报后勤管理处备案。

8.成交供应商投标时确定的学校施工项目负责人原则上不得更改，项目实施施工期间，项目负责人确保到场。如需更换项目负责人，须提前15日向后勤管理处提交更换项目负责人的书面报告，更换的项目负责人必须具备招标时同等及以上的资质。无故更换项目负责人或项目负责人施工期间不能到场的，学校有权解除其维修定点资格并没收履约保证金。

9.定点单位在服务期限内，必须按投标文件中承诺的质量、工期、安全文明、人员到位等各项组织措施和服务承诺履约，后勤管理处将对照标书内容对定点单位进行监督，发现定点单位未按承诺履约的，则根据相应条款扣除履约金或取消服务资格。

▲10.服务期内，因项目实施造成的人员财产安全、劳资纠纷等问题，均由施工单位承担全部的经济及法律责任。

第四章  合同主要条款

基础设施零星维修定点采购项目采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就基础设施零星维修定点项目（项目编号：衢院招2020-35）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保合同双方共同执行。

[第一条] 项目内容及要求

- 1.基础设施零星维修项目是指预算在单次单项维修材料费用200元以上或单次单项维修人工费（含机械）2000元以上，总预算在40000元以内（含40000元）范畴内的基建维修项目和预算在100000元（不含）以内的大型检查活动整改项目，水、电等应急抢险项目。

- 2. 单个项目前期预算价和最终决算价的确定：项目经现场踏勘，工程量确认后，由后勤管理处编制项目预算。最终的项目结算金额按项目审定决算价乘以投标所报折扣率计算，项目审定决算按《衢州学院修缮工程项目审计实施办法（试行）》执行。

- 3.定点单位必须签订校内施工安全协议，严格遵守校内施工纪律，服从维修科管理人员管理。如有违反，按安全协议相关条款严肃处理。。

- 4.定点单位必须在每个项目通过竣工验收后30天内提交完整的送审材料，如因施工单位原因逾期未交的，则视作违约。

- 5.工程保修期：按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

- 6.基础设施零星维修项目涉及基建、水、电，施工企业和人员必须有相应资质，并报后勤管理处备案。

- 7. 成交供应商投标时确定的学校施工项目负责人原则上不得更改，项目实施施工期间，项目负责人确保到场。如需更换项目负责人，须提前15日向后勤管理处提交更换项目负责人的书面报告，更换的项目负责人必须具备招标时同等及以上的资质。无故更换项目负责人或项目负责人施工期间不能到场的，学校有权解除其维修定点资格并没收履约保证金。

- 8.定点单位在服务期限内，必须按投标文件中承诺的质量、工期、安全文明、人员到位等各项组织措施和服务承诺履约，后勤管理处将对照标书内容对定点单位进行监督，发现定点单位未按承诺履约的，则根据相应条款扣除履约金或取消服务资格。

- 9.服务期内，因项目实施造成的人员财产安全、劳资纠纷等问题，均由施工单位承担全部的经济及法律责任。

- 10.乙方需向甲方交纳履约保证金10万元。

- [第二条] 项目质量

9.乙方必须承担每个维修项目的所有内容，施工质量应该符合国家建筑施工质量标准，保证达到国家施工验收标准。

10.乙方必须严格按照施工规范进行施工并接受甲方后勤管理处的全程监督。

11.乙方提供的施工材料均必须有合格证、产品质量性能检测证明。

[第三条] 项目质保期限

12.每个维修项目的质保期按项目实际情况而定，自验收合格签字之日起开始计算。在此期间发生的质量问题（非人为因素造成的质量问题）均由乙方免费保修。

[第四条] 项目期限

13.本合同有效期为一年。本项目招标极限为三年，甲方归口管理部门按照《衢州学院基建设施零星维修定点维保单位管理办法》规定对定点单位的服务进行考核，考核合格的由归口管理部门提出申请，经学校审批续签下一年合同。

14.乙方接到甲方入场通知后三日内组织施工人员进场，并根据甲方维修项目的要求完成本项目。

[第五条] 项目的验收

15.每个维修项目完成后，乙方应按现行国家及行业有关技术规范向甲方后勤管理处提交相关资料。

16.由甲方后勤管理处牵头，负责组织专家按照招标文件要求和验收规范进行验收。

17.甲方对各类项目进行审计。

[第六条] 付款方式

18.每个项目完成，经验收合格并经审计后付清全部款项。

19.户  名：

开户行：

账  号：

[第七条] 违约责任

20.若乙方的施工质量达不到甲方规定的要求，乙方应无条件返修并承担由此造成的所有损失和费用。

21.乙方不能按甲方规定的工期交付使用的，应赔偿甲方逾期违约金。每逾期一天，按合同总价的1%支付违约金（从施工款项中扣除）。

22.若甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，竣工工期可以延期。

23.本项目未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

[第八条] 不可抗力事件处理

24.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
    25.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

[第九条] 解决合同争议的方式

26.在发生维修项目质量问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并在协商后签订必要的书面处理协议。本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

[第十条] 其它

27.在维修施工过程中，一切安全责任和费用均由乙方负责。

28.乙方在维修施工期间，要文明施工，不得破坏原有的设施，否则乙方应承担相应的责任。

29.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力，附件含甲方的招标文件、乙方的投标文件、乙方承诺书等。

30. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

[第十一条] 双方签字、盖章

甲方单位名称（公章）：　　       乙方单位名称（公章）：

法定（授权）代表人：　　　　　　 法定（授权）代表人：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会依法由五人组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.在评标期间，投标人应派代表参加询标,询标期间工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人及其委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。如不在场（在线），事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人管理能力、实施方案、业绩、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的商务技术得分（保留两位小数），商务技术得分加报价得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述评分细则及标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 20分 | 报 价 | 本次报价采用折扣率报价，折扣率最高限价为95%。基准价为所有投标人有效报价（折扣率）的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，为无效投标文件。 | 20分 |
| 履约 能力 34分 | 管理能力 | 根据投标人的管理模式、运营架构综合评分。（0-6分） | 6分 |
|  | 投入本项目的技术力量 | 1.根据投标人针对本项目配备的项目负责人从业经验、素质、荣誉等情况综合评分。（0-5分） 2.根据投标人针对本项目投入的各级各类专业人员配备具体方案综合评分。（0-5分） | 10分 |
|  | 同类项目实施经验 | 投标人自2018年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（学校施工类定点维修）成功实施案例：每提供一个有效合同复印件得2分，复印件需要原件核查，无合同原件不得分，本项最高得8分。 | 8分 |
|  | 满意度评价 | 根据投标人提供的在学校定点维修实施项目业主满意度评价情况进行综合评分。（0-4分） | 4分 |
|  | 本地化服务 | 根据投标人提供的本地化服务情况进行综合评分。（0-6分） | 6分 |
| 技术 服务 46分 | 项目理解 | 根据投标人对本项目整体理解情况及合理化建议进行综合评分。（0-6分） | 6分 |
|  | 项目实施 方案 | 1.根据项目实施的进度及工期管理和保证措施综合评分。（0-6分） 2.根据项目质量保证和管理措施综合评分。（0-6分） 3.根据项目安全管理办法综合评分。（0-6分） 4. 根据施工过程周边环境设施保护和文明施工措施综合评分。（0-6分） 5.根据应急服务保证措施综合评分。（0-6分） | 30分 |
|  |  | 根据投标人提供维修服务方案的有效性（0-2分）、及时性（0-2分）、针对性（0-2分）三方面内容综合评分。 | 6分 |
|  |  | 根据工程保修、维保服务、售后服务等进行综合评分。（0-4分） | 4分 |

四、开标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2020-35

项目名称：基础设施零星维修定点采购项目

投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

格式二：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权              （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织基础设施零星维修定点采购项目（项目编号：衢院招2020-35）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天。

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式三：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                                   法定代表人             授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵单位组织的基础设施零星维修定点采购项目（项目编号：衢院招2020-35）招标，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签名章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：             电话：             邮编：

格式四：

紧急抢修承诺书

致：衢州学院

我方已全面阅读和研究了招标文件，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此投标本工程投标的以下内容。

如我方中标，根据衢州学院维修的工作性质和特点，我方承诺在接到贵方通知后，在1小时以内到事发现场抢修。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式五：

工程质量保证和服务承诺书

致：衢州学院

对于贵方的基础设施零星维修定点采购项目（项目编号:衢院招2020-35），我方已认真阅读招标文件的全部内容，并对本次招标作出实质性投标，承诺在服务有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照校方的具体要求实施项目，并保证对应的质保服务期限。

2.工期保证：保证在学校要求的时间内完成项目施工（特殊情况不能满足的及时通知校方），否则视同违约。

3.服务期内，因项目实施造成的人员财产安全、劳资纠纷等问题，均由我方承担全部的经济及法律责任。

项目服务联系人：

联系电话：

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式六：

对定点维保工程的特别承诺书

致：衢州学院

我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此投标本工程投标的以下内容。

如我方中标，承诺本项目由我方的管理人员和技术人员进场组织施工，担任学院维修工程项目负责人为（姓名：          身份证号码：                    联系电话：                   ），到岗率   %以上，其他施工管理技术人员到岗率   %。

如有违约行为，将按招标文件及合同相应条款规定接受处罚。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 资格（职称、上岗）证名称及证号 | 社会保障号 | 安全生产考核合格证证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目施工现场的工程技术、管理人员汇总表

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：     年     月     日

注：1.根据本单位的人员情况及针对本项目投入的各级各类专业人员，按实填写；

2.以上人员对应的资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证、社会保障卡或社会保险关系证明（社保证明加盖社保局专用章）复印件加盖投标人单位公章附后（其中资格证、安全生产考核合格证、社会保障卡提供原件备查）；

3.以上填写的信息必须真实，一经查实弄虚作假的将作为企业不良行为记录，作违约处理。

格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2020-35

项目名称: 基础设施零星维修定点采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：     年     月     日

- 格式九：

开标一览表

项目编号：衢院招2020-35

项目名称：基础设施零星维修定点采购项目

| 报价项目 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 基础设施零星维修定点项目 | % |

备注：以项目审定决算价为基准，项目结算金额按项目审定决算价乘以投标所报折扣率计算。本项目折扣率最高限价为95%，高于最高限价的为无效的投标文件。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：